## Slide 1
JAVA&ORACLE 인사프로그램 프로젝트
5조 | 김세영 개인발표자료

## Slide 2
소개
- 역할 분담
- 일정 계획
9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
팀회의 역할분담 | 일정계획 & 요구사항정의서 제출 |  | 전체 업무 Flow Chart / DB설계 ERD |  |  |  | 공통부분 제출
16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
DB 테이블 생성 및 연동 |  |  | 인사 | 급여 | 근태 | 복지/교육 | 복지/교육
DB 연동 100% |  |  | 사원 100% 부서 100% 퇴사 20% | 퇴사 100% 급여 50% | 급여 100% 근태 80% | 복지 100% 교육 50% | 근태 100% 교육 100%
23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
인사분석 |  |  | 전체 연동 클래스 작성 |  | 보완 / 검토 | 프로젝트 발표 | 
인사분석 80% |  |  | 인사분석 100% |  |  |  | 
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 80 | 20
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 80 | 20
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 60 | 40
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 50 | 50
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 90 | 10
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 100 | 0
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 80 | 20
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 90 | 10
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 90 | 10
일일계획 달성률
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 90 | 10
전체 진행률
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 30 | 70
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 70 | 40
Chart: 
| 한거 | 못한거
판매 | 95 | 5

## Slide 3
소개
- 진행률
100%
100%
100%
100%
100%
인사
급여
근태,휴가
복지
교육
100%
인사관리
100%
전체진행

## Slide 4: 퇴사정보

## Slide 5: 퇴사 정보
퇴사정보 검색
SQL
실행화면
Notes: 퇴사 정보는 검색할 조건을 선택할 수 있도록 했습니다
검색할때의 기본적인 SQL은 이런데 실제 메소드를 실행할때는 검색조건이 실행되는 구문은 사용자가 입력한 값에 따라 변하도록 설정했습니다

## Slide 6: 퇴사 정보
퇴사정보 검색 메소드
검색결과 VO 리스트로 저장
어떤 값으로 검색할지 선택
Notes: 검색결과를 vo 리스트로 저장하는 검색 메소드 입니다. 먼저 이름별, 연도별, 부서별 등 조건을 선택할 수 있고 여러 조건을 한번에 적용할 수도 있게 반복문으로 여러가지를 선택할 수 있게 했습니다.

## Slide 7: 퇴사 정보
퇴사정보 검색 메소드
검색메소드 : 검색 조건 입력
VO클래스 : 검색조건이 선택되면 SQL문 변경
Notes: SQL문을 VO클래스의 search line이라는 변수로 만들었습니다. 그래서 검색메소드에서 조건이 선택되면 실행되는 set메소드로 변수를 할당하도록 했고,
할당하면서 해당검색을 위해 필요한 구문이 search line 추가되록 했습니다.
그리고 필터카운트랑 검색조건에 넘버링이 되도록 했습니다.
그래서 검색메소드에서 조건을 순서대로 입력하지 않아도 먼저 선택된 조건이 1번이 되고 그 다음에 선택된 조건이 2번 이런식으로 순서가 배정됩니다.

## Slide 8: 퇴사 정보
퇴사정보 검색 메소드
검색결과 VO 리스트로 저장
Notes: 검색메소드에서 검색조건에 맞게 변경된 sql문을 가져오고
Prepared statement에 조건을 입력할때
검색조건이 설정되었는지 안되었는지 넘버링을 통해 구분해서 검색을 실행합니다.
그리고 나온 값은 리스트에 저장해서 for문으로 출력하도록 했습니다

## Slide 9: 퇴사 정보
퇴사 신청 상태 변경
실행화면
SQL
실행 메소드
Notes: 퇴사 상태 변경 메소드입니다. 퇴사 신청 후 승인되거나 취소되었을때, 퇴사가 완료됐을때 update 명령으로 상태를 변경할 수 있습니다.

## Slide 10: 퇴사 정보
자동 퇴사 처리
실행화면
SQL
실행 메소드
Notes: 승인된 퇴사 신청서 중 퇴사하기로 한 날짜가 지나면 사원을 한명한명 입력하지 않아도 한번에 상태를 변경할 수 있는 자동 퇴사 처리 메소드 입니다.
State가 승인이고 퇴사신청일이 sysdate보다 작은 날짜에서 state를 퇴사로 업데이트 합니다

## Slide 11: 복지 / 교육

## Slide 12: 복리후생
등록하기
SQL
실행화면

## Slide 13: 복리후생
등록하기 메소드
신청SQL
신청조건 설정
등록하기